**三亚市沿海防护林提质改造设计申报指南**

**三亚市林业局**

**2023年4月**

目 录

一、提出申请 - 1 -

二、实地复核 - 1 -

三、编制设计 - 2 -

四、材料递交 - 2 -

五、现场查验 - 2 -

六、专家评审 - 3 -

七、设计批复 - 3 -

附录D 申报材料样式 - 4 -

表D.1 三亚市沿海防护林提质改造申请表 - 4 -

表D.2 三亚市沿海防护林提质改造设计现场查验表 - 5 -

根据国家、省相关法律法规和政策要求，按照三亚市人民政府和市林业局相关工作职能和程序，作业设计申报及批复应分为提出申请、实地复核、编制设计、材料递交、现场查验、专家评审、设计批复等7个环节。

# 一、提出申请

由建设单位（或个人）填写申请表，向三亚市林业局递交沿海防护林提质改造申请，并附林地保护利用规划、公益林规划、三区三线、耕地保护红线、权属等示意图，以及权属证明材料、单位或个人社会征信证明、改造区域范围矢量数据（刻盘）。申请表格式详见附录D表D.1。

# 二、实地复核

1.三亚市林业局在收到申请表及相关材料后，在7个工作日内进行实地复核或作出补正通知。经实地复核通过的，应书面告知建设单位（或个人），并全程指导开展申报批复工作。

2.根据申请表信息，三亚市林业局联合市自然资源和规划局、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市水务局、区林业主管部门一同进行实地复核，确保实地与提交材料信息基本一致，不存在弄虚作假情况。

3.补正通知主要是针对提交材料及数据不全面、不准确而出具的补正材料。补正材料提交后，应在5个工作日内予以回复。

# 三、编制设计

由建设单位（或个人）聘请具有林业调查规划设计资质单位编制提质改造作业设计。设计应根据国家、省相关法律法规规定，按照以上规范进行编制，并具有科学性和可行性。设计单位对文本质量和数据准确性负责，建设单位（或个人）对提交材料的真实性负责。

# 四、材料递交

设计材料经建设单位（或个人）与设计单位共同研究达成一致后，由建设单位（或个人）向三亚市林业局递交全套送审设计材料。

三亚市林业局在收到设计材料后，在10个工作日内进行现地查验或作出补正通知。

# 五、现场查验

由三亚市林业局联合各区林业主管部门，组织工作人员（不少于2名）或相关专家进行现场查验，并填写现场查验表。查验内容主要包括：现场是否动工、林分现状调查、设计思路、设计模式等方面是否与设计文本一致。查验表格式详见附录D表D.2。

# 六、专家评审

由三亚市林业局组织召开专家评审会，邀请市自然资源和规划局、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市水务局、区林业主管部门，以及3名或以上林业、生态等相关专业高级职称专家组成评审小组。

设计单位根据专家评审意见进行修改完善后，形成报批稿报送三亚市林业局。

# 七、设计批复

三亚市林业局在收到报批设计材料后，在10个工作日内进行批复或作出补正通知。设计材料经局务会审议通过后，出具设计批复文书。

# 附录D 申报材料样式

## 表D.1 三亚市沿海防护林提质改造申请表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 申请单位或个人 |  |
| 建设单位或个人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目地点 | 三亚市 区 村（林场） 小地名 |
| 改造面积 |  公顷（约合 亩） | 建设期限 | 202 年 月至202 年 月 |
| 土地权属 |  村委会集体地/ 区国有地 |
| 项目批准或符合相关规划（方案）情况 | 简述项目由来、符合规划或方案、必要性或迫切性等情况。 |
| 现状林分情况 | 简述现状地类、优势树种、年龄（龄组）、郁闭度、平均每亩株数、林分质量等情况。 |
| 改造功能需求 | 简述改造目的、功能需求、可行性等情况。 |
| 需要保护的对象 | 简述是否存在古树名木、重点保护植物及生境、重点保护野生动物栖息地等情况。 |
| 附件材料 | 逐一列出附件有关材料名称。 |
| 主管部门意见 |  |
| 其他相关部门意见 |  |
| 备注 | 　 |

注：1.此表一式三份，其中二份递交林业主管部门。

2.附件材料应包括但不限于“第二部分中第一章节 提出申请”所列图件及材料。

3.我单位承诺对本申请表所填写内容及所附文件和材料的真实性负责，并承担内容不实之后果。

## 表D.2 三亚市沿海防护林提质改造设计现场查验表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 查验时间 |  |
| 查验地点 |  |
| 现场查验意见 | 按照《中华人民共和国森林法》《海南省沿海防护林建设与保护规定》等法律法规的有关规定，我局及时组织工作人员对编制单位提交的《........沿海防护林提质改造作业设计》进行查验。现将查验情况报告如下：一、该项目位于三亚市.......沿海地段。二、该项目涉及公益林....公顷（约合...亩），未涉及自然保护地、天然林和红树林，没有国家重点保护的野生植物和古树名木分布。三、简述林分现状调查情况和权属情况.....四、简述项目设计理念和设计模式......五、项目未动工，不存在未批先伐林木的行为。六、现场查验结果与编制单位提交的《........沿海防护林提质改造作业设计》内容基本一致。 |
|
|
|
|
|
|
| 查验人 | 签字：202 年 月 日  |
|
|
| 查验单位 | 负责人（签字）： 查验单位（盖章）202 年 月 日 |
|