《三亚市贯彻落实海南省第三

生态环境保护督察组督察报告整改方案》

第63项措施整改完成情况公示表

| 整改措施 | 措施序号（63）：对亚龙湾云天热带森林公园有限公司占用林地造成生态环境实质性损害问题进行调查，依法对造成生态环境实质性损害的责任主体启动生态环境损害赔偿。 |
| --- | --- |
| 整改牵头单位 | 市林业局 |
| 整改时限 | 2024年6月底前 |
| 联系人及联系电话 | 宋立冬 88689902 |
| 整改完成情况 | 已签署磋商协议并按照协议执行完毕 |
| 验收意见 | 同意验收 |
| 工作成效 | 2023年10月8日市林业局组织召开磋商会议，与亚龙湾云天热带森林公园有限公司就生态环境损害赔偿协议达成一致，并完成收缴生态环境损害赔偿金102542.47元。 |