《三亚市贯彻落实海南省第三生态

环境保护督察组督察报告整改方案》第57项措施整改完成情况公示表

| 整改措施 | 措施序号（57）：2024年底前对33个废弃矿坑开展“回头看”活动，建立“一矿一档案”，对全市废弃矿坑开展生态修复治理评估，掌握矿坑植被恢复情况；2025年底前对未达标的矿坑制定生态修复方案，完成废弃矿坑治理工作。 |
| --- | --- |
| 整改牵头单位 | 三亚市林业局 |
| 整改时限 | 2025年12月底。 |
| 联系人及联系电话 | 林维13118916353 |
| 整改完成情况 | 1.市林业局在2024年底前对33个废弃矿坑开展“回头看”活动，建立“一矿一档案”，委托专业机构对全市废弃矿坑开展生态修复治理评估，掌握矿坑植被恢复情况； 2.市林业局在2025年底前对未达标的矿坑制定生态修复方案，完成废弃矿坑治理工作。 |
| 验收意见 | 整改措施符合整改目标和要求，情况属实，同意通过验收。 |
| 工作成效 | 1.完成33个废弃矿坑“回头看”活动。市林业局高度重视，要求科室负责人和技术人员再次对33个废弃矿坑开展“回头看”活动，通过实地查验，掌握每个矿坑植被覆绿的实际情况，研究制定有针对性的整改措施，确保整改措施落实到位。 2.完成废弃矿坑治理成效评估。市林业局组织专题会议研究部署废弃矿坑治理成效评估工作，委托专业机构开展实地调查，编制完成《三亚市废弃矿坑生态修复治理评估报告》及其补充报告，建立“一矿一档案”，对每一个废弃矿坑旱雨两季植被恢复情况进行了周期完整的科学评估。2024年7月26日通过专家评审。经评估，我市废弃矿坑均已达标。 |