《三亚市贯彻落实海南省第三生态

环境保护督察组督察报告整改方案》第65项措施整改完成情况公示表

| 整改措施 | 措施序号（65）：依托现有项目开展铁炉港红树林生态系统修复工作，加强对50亩种植红树生态系统的管护。2024年底前完成补植工作。2025年做好管护。 |
| --- | --- |
| 整改牵头单位 | 三亚市林业局 |
| 整改时限 | 2025年12月底。 |
| 联系人及联系电话 | 方里15808910585 |
| 整改完成情况 | 已依托生态修复项目，完成勘察形成补植和管护方案。2024年9月份完成苗木补植工作，随即启动常态化管护至2025年9月底。 |
| 验收意见 | 情况属实，同意通过验收。后期加强苗木管护。 |
| 工作成效 | 1.完成铁炉港50亩红树生态现状调查分析报告，提供科学依据；2.筛选本地优质苗木，补植3872株，提升覆盖率与稳定性；3.制定管护方案，月巡查≥8次，整治周边环境，为红树林的生长创造了良好的生态环境。 |